АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.02.2025 п. Прихолмье № 16-п

О плане мероприятий по подготовке к паводку

в связи с приближением паводкового периода в

п. Притубинский Прихолмского сельсовета и о

создании сельской эвакуационной комиссии

Во исполнение Федерального закона от 11.11.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с возможной весенней угрозой подтопления островной части п. Притубинский Прихолмского сельсовета, в соответствии со ст. 8 Устава Прихолмского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению паводка (приложение 1).

2. Утвердить состав эвакуационной комиссии из числа жителей п. Притубинский и работников администрации, контролирующий паводковую ситуацию островной части п. Притубинский (приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании «Прихолмские вести».

Глава Прихолмского сельсовета Ю.В. Гусева

Приложение 1

к постановлению главы

Прихолмского сельсовета

от 28.02.2025 г. № 16-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению паводка 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственный |
| 1. | Организовать круглосуточное дежурство во время паводка | в напряженный период | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А. |
| 2. | Укомплектовать плавательными средствами и техникой | до 25.04.2025 г. | « |
| 3. | Провести своевременные мероприятия по сохранению частного скота | март - июнь | Агеев И.С. |
| 4. | Провести разъяснительную работу среди населения | сход посёлка -март, индивидуальная работа  март-июнь | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А. |
| 5. | Сбор оперативных данных о складывающейся обстановке по паводку, с последующим сообщением в администрацию района | апрель - июнь | « |
| 6. | Обновить водомерную линейку (временный гидропост) для наблюдения за уровнем воды в  р. Тесинка | март - апрель | « |
| 7. | Дважды за сутки (8 и 17) данные по замеру представлять в администрацию посёлка и комиссию по ЧС | паводковый период | Свитов Н.А.,  Лейман В.В. |
| 8. | Обеспечить круглосуточное дежурство в период паводка на территории поселка. Связь со службой «01», КЧС, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, эвакокомиссией и другими службами | паводковый период | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А. | |
| 9. | Составить график дежурства, на период паводка, ответственных лиц администрации посёлка | апрель - май | Иванова С.А. | |
| 10. | Своевременно, после окончания паводка, определить предварительный ущерб, нанесенный населению и объектам |  | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А. | |

Приложение 2

к постановлению главы

Прихолмского сельсовета

от 28.02.2025 г. № 16-п

СОСТАВ

эвакуационной комиссии, ответственной за безопасность населения и скота, на период угрозы подтопления островной части в п. Притубинский

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О | Должность | Должность в составе комиссии | № телефона |
| 1. | Гусева Ю.В. | Глава сельсовета | Председатель ЭК | 89082042097 |
| 2. | Иванова С.А. | Заместитель главы сельсовета | Заместитель председателя ЭК | 89235951209  89832947899 |
| **ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА:** | | | | |
| 3. | Лейман В.В. | Сотрудник администрации сельсовета | Руководитель группы | 89504216424 |
| **ГРУППА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ:** | | | | |
| 4. | Тугунова И.Н. | Социальный педагог | Руководитель группы | 89131840200 |
| 5. | Лейман А.Г. | Депутат сельского Совета депутатов | Член группы | 89130363899  89504131552 |
| **ГРУППА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:** | | | | |
| 6. | Дорогин О.В. | Водитель администрации | Руководитель группы | 89233267429 |
| 7. | Цеплит А.В. | Сотрудник администрации сельсовета | Член группы | 89133495968 |
| **ГРУППА КОНТРОЛЯ ПО УЧЁТУ И ВЫВОДУ НАСЕЛЕНИЯ:** | | | | |
| 8. | Пермякова О.Л. | Заведующая клубом | Руководитель группы | 89503038891 |
| 9. | Мишина Л.А. | Заведующая МКДОУ Притубинского д/с | Член группы | 89618988998 |
| 10. | Тугунов Л.Л. | Киномеханик клуба | « | 89135246805  89233495206 |
| **ГРУППА РАЗМЕЩЕНИЯ С/Х ЖИВОТНЫХ:** | | | | |
| 11. | Агеев И.С. | Заведующий вет.участком | Руководитель группы | 89509857277 |
| 12. | Агеева С.В. | Вет. санитар | Член группы | 89535914643 |
| **ГРУППА ВЫВОЗА И РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ШКОЛА)** | | | | |
| 13. | Свитов Н.А. | Директор школы | Руководитель группы | 89503050014 |
| 14. | Ивасенко А.А. | Оператор котельной | Член группы | 89504222846 |